## Slide 1: 基于区块链的出租车调度系统的完善
答辩人：蒙思洁 导 师：陆慧梅 时间：2023/4/6

## Slide 2
01
课题内容
02
目前进度
03
存在的问题
04
后续安排
第8页/共10页
第4~7页/共10页
第3页/共10页
第9页/共10页

## Slide 3: 课题内容
1
在实验室已有工作的基础上，完成对基于区块链的出租车调度系统的优化与完善。
  已有工作：
    已经基于区块链实现了一个基础的出租车调度系统
      其采用静态的路径规划算法 —— A*算法
      给出了司机的信誉值评估模型
      使用vue搭建了前端应用界面
  我的毕设工作内容为：
    翻译外文文献
    复现实验室已有工作
    优化路径调度算法，实现路况的动态实时计算迭代效果，并对其进行测试
    完善信誉值计算模块，并对其进行测试
  我的毕设Github仓库：https://github.com/LancerEnk/GraduationDesign

## Slide 4: 目前进度
2
我的毕设工作内容
  翻译外文文献
  复现实验室已有工作
  优化路径调度算法
  完善信誉值计算模块
中期报告时，我的进度
  已完成
  已完成
  正在完成
  未完成

## Slide 5: 目前进度
2
完成外文翻译
  仓库地址：https://github.com/LancerEnk/GraduationDesign/tree/main/doc/%E7%BF%BB%E8%AF%91

## Slide 6: 目前进度
2
完成复现工作
  基于实验室其他几位同学前期的复现工作，完整运行了成佳壮前辈的 基础 出租车调度系统。
  跑通了万琦玲前辈 使用vue前端优化 和 信誉值算法补充 的出租车调度系统
  结合实验室其他几位同学前期的复现工作，整合我在复现过程中遇到的问题，形成复现手册
    复现手册的仓库地址：https://github.com/LancerEnk/GraduationDesign/tree/main/doc/%E5%A4%8D%E7%8E%B0%E6%89%8B%E5%86%8C

## Slide 7: 目前进度
2
正在优化路径规划算法
  完成了路径规划算法的思路细化，给出了思路细化文档、详细的设计示意图（左图）
  利用前端给出了一个简易的运行效果demo，根据此预期效果编写代码中（右图）

## Slide 8: 存在的问题
3
优化路径规划算法
  目前，我的算法开发是在 成佳壮前辈的基础版出租车打车系统 中运行的
    优点：简洁，便于调试
    缺点：不是最新版的系统，功能不够全面
  在理想的状态下，是应该把我的算法移植到万琦玲前辈的vue版出租车调度系统上的
对优化信誉值的部分还未进行调研
  导致对此部分的开发还尚无头绪
  需要加快进度，提早开始调研，细化此部分的实施思路

## Slide 9: 后续安排
4
时间段 | 内容 | 预期目标、效果
4月6日 – 4月15日 | 完成“路径规划算法”的开发： （1）撰写算法代码。 （2）实现测试。 | （1）将完成的代码及对应手册上传至GitHub仓库。 （2）形成测试数据，处理分析。
4月16日 – 4月20日 | 阅读“信誉值”相关论文和前人工作， 完成“优化信誉值”部分的思路细化。 | （1）形成思路细化文档，与老师进行交流。 （2）分析本环节要做的工作，给出对应的实施方法。
4月21日 – 4月30日 | 完成“优化信誉值”部分的开发： （1）撰写算法代码。 （2）实现测试。 | （1）将完成的代码及对应手册上传至GitHub仓库。 （2）形成测试数据，处理分析。
5月1日 – 5月10日 | 根据本学期做的工作，撰写毕业论文。 | （1）完成毕业论文的文字产出。
5月11日 – 毕业 | 提交论文盲审，通过毕业设计答辩。 | （1）通过毕业设计答辩。

## Slide 10
谢谢观看
敬请各位老师批评指正
报告人：蒙思洁
导 师：陆慧梅